ACTA CIRCUNSTANCIADA, RELATIVA A LA JUNTA DE ACLARACIONES QUE SE LLEVA A CABO CON LOS CONTRATISTAS PARTICIPANTES EN EL PROCEDIMIENTO POR INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES CONTRATISTAS SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO No. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, PARA LA “ADAPTACIÓN DE ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS “C, D, E Y F” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA”, EN EL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE TLAXCALA.

CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 10:00 HORAS, DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2016, SE REÚNEN EN LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS, DEPENDIENTE DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, UBICADA EN CARRETERA PICACHO-AJUSCO NÚM. 170, PISO 8, ALA “A”, COL. JARDINES EN LA MONTAÑA, DELEGACIÓN TLALPAN, C.P.14210, CIUDAD DE MÉXICO EL ING. ARQ. JORGE OCTAVIO MÉNDEZ FLORES, Y ANTONIO ROMÁN RAMÍREZ EN REPRESENTACION DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS Y EL C. FERNANDO ROCHA LÓPEZ, EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO,  EL ARQ. JOSÉ JUAN CALDERÓN VILLEGAS, EN REPRESENTACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, DEPENDIENTES DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO.

A DICHO PROCEDIMIENTO SE INVITARON  LAS SIGUIENTES EMPRESAS:

1.- ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

2.- SAJA CONSTRUIR, DISEÑAR, CREAR, S.A. DE C.V.

3.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS CREA, S.A. DE C.V.

4.- TECNOLOGÍA EN INMUEBLES, S.A. DE C.V.

LAS EMPRESAS QUE SE PRESENTARON A LA VISITA DE OBRA, LA CUAL FUE DE CARÁCTER NO OBLIGATORIA, SON LAS SIGUIENTES:

1.- SAJA CONSTRUIR, DISEÑAR, CREAR, S.A. DE C.V.

2.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS CREA, S.A. DE C.V.

3.- TECNOLOGÍA EN INMUEBLES, S.A. DE C.V.

A CONTINUACIÓN SE PRESENTAN LAS PREGUNTAS FORMULADAS EN ESTE ACTO POR LAS EMPRESAS, LAS CUALES SERÁN RESPONDIDAS POR LOS REPRESENTANTES DE LA DIRECCIÓN DE PROYECTOS, DIRECCIÓN DE OBRAS Y DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS.

1.- ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

SI, SE PRESENTÓ Y  ENVIA LAS SIGUIENTE  PREGUNTAS:

1.- EL INSUMO CON CÓDIGO AIGFE052, CURAFEST ROJO (FESTER), ES UN PRODUCTO QUE ACTUALMENTE YA NO SE PRODUCE. ¿CUÁL DEBERÁ COTIZARSE EN SU LUGAR?

R-DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

SE DEBERÁ DE CONSIDERAR UNA MEMBRANA ACRILICA DE CURADO, DE CUALQUIER OTRA MARCA Y SE DEBERÁ DE CONSULTAR AL PROVEEDOR MARCA PASA PARA VERIFICAR SU COMPATIBILIDAD.

2.- EL INSUMO CON CÓDIGO REGIS-001, REGISTRO DE LÁMINA GALVANIZADA DE 0.56 X 0.56 X 0.20 MTS. ¿CUÁL DEBERÁ SER EL CALIBRE DE LA LÁMINA A CONSIDERAR?

R-DIRECCIÓN DE PROYECTOS

LA LAMINA DEBERÁ CONSIDERARSE CALIBRE 18.

2.- SAJA CONSTRUIR, DISEÑAR, CREAR, S.A. DE C.V.

SI, SE PRESENTÓ Y  NO ENVIA PREGUNTAS:

3.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS CREA, S.A. DE C.V.

SI, SE PRESENTÓ Y   NO ENVIA PREGUNTAS:

4.- TECNOLOGÍA EN INMUEBLES, S.A. DE C.V.

SI, SE PRESENTÓ Y  REALIZA LA SIGUIENTE  PREGUNTA:

1-QUIEN REALIZARÁ LA CONEXIÓN Y CONFIGURACIÓN DE DETECCIÓN DE HUMOS AL PANEL CENTRAL?

R-DIRECCIÓN DE PROYECTOS:

ESTA INCLUIDO EN EL ALCANCE DEL PROYECTO PERO DEBERÁ DE CORDINARSE CON LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE Y LA EMPRESA QUE CUENTA CON LA POLIZA DE MANTENIMIENTO DEL SISTEMA DE DETECCIÓN DE HUMOS.

A CONTINUACIÓN SE RELACIONAN LAS NOTAS ACLARATORIAS POR PARTE DE LAS DIRECCIONES DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS Y DE LA DIRECCION DE MANTENIMIENTO, AMBAS ADSCRITAS A LA DIRECCIÓN GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO EN EL PRESENTE PROCEDIMIENTO.

NOTAS ACLARATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS

NOTA No. 01.- EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA SE DEBE TOMAR EN CUENTA, ENTRE OTROS ASPECTOS, LAS CONDICIONES DEL SITIO, LAS INDICACIONES SEÑALADAS POR EL “CONSEJO” A TRAVÉS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, POR LO QUE SU INOBSERVANCIA NO PODRÁ SER MOTIVO DE RECLAMACIÓN POSTERIOR, Y EN EL CASO DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SU INOBSERVANCIA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

NOTA No. 02.- SE ACLARA CON RELACIÓN A LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN EN SUS PUNTOS 7.4.1 T-1, 7.4.2 T-2 Y 7.4.5 T-6 SE DEBERÁN DE LLENAR TODOS SUS DATOS Y CONCEPTOS REQUERIDOS EN LOS FORMATOS DE LOS ANEXOS PROPORCIONADOS, ESTO DE MANERA CLARA Y VERAZ, SIN OMITIR NINGUNO DE SU CONCEPTOS SOLICITADOS EN LA INFORMACIÓN.

NOTA No. 03.- SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN LA ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

NOTA No. 04.- SE ACLARA CON RELACIÓN A LAS BASES DE ESTA LICITACIÓN EN SU PUNTO 7.3.4 REGISTROS ANTE EL INFONAVIT Y EL IMSS DONDE SE SOLICITA COPIA DEL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE ANTE EL INFONAVIT Y EL IMSS. POR VIRTUD DEL CONVENIO DE UNIFICACIÓN ENTRE EL INFONAVIT Y EL IMSS, LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN LLEVADOS A CABO ANTE EL IMSS TIENEN LOS MISMOS EFECTOS  LEGALES ANTE EL INFONAVIT. POR LO QUE SERÍA SUFICIENTE PRESENTAR LA INSCRIPCIÓN ANTE EL IMSS.

Y EN LOS NUMERALES 7.3.5 Y 7.3.6 REFERENTE A ACREDITAR CON LA DOCUMENTACIÓN CORRESPONDIENTE QUE NO TIENEN ADEUDOS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE DEBEN SER CUBIERTAS  A DICHOS INSTITUTOS IGUALMENTE SE ACLARA QUE EL DOCUMENTO QUE SE DEBE PRESENTAR PARA ACREDITAR QUE NO TIENE ADEUDOS POR CONCEPTO DE CUOTAS OBRERO PATRONALES QUE DEBEN SER CUBIERTAS AL INFONAVIT Y EL IMSS, ES UNA CARTA EXPEDIDA POR  CADA UNO DE ESTOS INSTITUTOS EN DONDE CONSTE QUE NO SE TIENEN ADEUDOS ANTE ELLOS.

NOTA No. 05.- LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y DE ANALISIS DE BASICOS ENTREGADOS EN LOS ARCHIVOS DE EXCEL DENOMINADOS “BASICOS”, “LISTADO DE INSUMOS” Y “MATRICES” DEBERAN UTILIZARSE PARA REALIZAR SU PRESUPUESTO Y DEBEN CORRESPONDER CON LOS INTEGRADOS EN LA INFORMACION PROPORCIONADA O LOS MODIFICADOS EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, POR LO QUE EN NINGUN CASO PODRAN SER MODIFICADOS POR CUENTA PROPIA DEL “PARTICIPANTE”. DICHAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS Y MANIFESTACION DE SOBRECOSTO, NO DEBERAN INCLUIR NINGUN CARGO ADICIONAL.

NOTA No. 06.- ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE PÁRA LOS COSTOS DE LOS INSUMOS QUE INTEGRAN CADA UNO DE LOS PRECIOS UNITARIOS SOLICITADOS EN LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA CARPETA DENOMINADA “ARCHIVOS DE LLENADO” SE DEBE CONSIDERAR, ENTRE OTROS DATOS EL “CATALOGO DE CONCEPTOS” (EL CUAL CONTIENE EL NUMERO CONSECUTIVO, CODIGO AUXILIAR, CODIGO, ALCANCE GENERICO, DESCRIPCION DEL CONCEPTO, UNIDAD Y CANTIDAD), ASI COMO LOS ALCANCES GENERALES, Y PARTICULARES Y EL PROGRAMA DE ACTIVIDADES, YA QUE ESTOS DOCUMENTOS SERAN LA BASE PARA EL PAGO DE CADA CONCEPTO EN PARTICULAR. EL PRESUPUESTO DE CADA UNA DE LAS EMPRESAS PARTICIPANTE DEBERA SER ENTREGADO Y LLENDO EN BASE AL ARCHIVO DENOMINADO “CATALOGO DE CONCEPTOS”.

NOTA No. 07.- SE HACE CONSTAR QUE EN ESTA JUNTA DE ACLARACIONES, NO HUBO OBSERVACION ALGUNA POR PARTE DE LOS PARTICIPANTES, TANTO DE LAS MATRICES DE PRECIOS UNITARIOS, INTEGRACION DE BASICOS, EXPLOSION DE INSUMOS Y PROGRAMA DE EJECUCION DE OBRA, QUEDANDO COMO ACEPTADOS LOS DOCUMENTOS ANTES SEÑALADOS, POR LO QUE NO SE ACEPTARA RECLAMACION POSTERIOR.

NOTAS ACLARATORIAS DE LA SUBDIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO

NOTA No. 01.- LA EMPRESA GANADORA DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO CONTRA DAÑOS AL INICIO DE LA OBRA, EN EL MOMENTO DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA POSESION (ENTREGA DE AREAS), ASI TAMBIEN DEBERA ENTREGAR EL REGISTRO DE OBRA  ANTE EL IMSS Y LA BAJA AL TÉRMINO.

CABE SEÑALAR QUE DE NO ENTREGAR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO PROCEDERAN PARA PAGO LAS ESTIMACIONES.

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEBERA CUBRIR EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO 60 DÍAS MAS PARA CON EL FIN DE CUBRIR EL PROCESO DE FINIQUITO DE CONTRATO EN EL ENTENDIDO DE QUE SI EL CIERRE DE LA OBRA SE ALARGA DEBERA ESTAR VIGENTE.

NOTA No. 02.- LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ DE OBSERVAR LAS MEDIDAS DE ORDEN, SEGURIDAD E HIGIENE QUE ESTABLEZCA LA SUPERVISIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SEÑALADAS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DENTRO DE LA OBRA.

NOTA No. 03.- TODO EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA ASIGNADA DEBERÁ PORTAR IDENTIFICACIÓN DEL IFE Y PORTAR GAFETE Y PLAYERA O CAMISOLA DISTINTIVA DE LA EMPRESA; ADEMÁS DEBE DE CONTAR CON EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD NECESARIO ACORDE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, POR LO QUE EN CASO DE NO CUMPLIR ESTOS REQUISITOS NO SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO AL INMUEBLE.

NOTA No. 04.- LAS ESTIMACIONES DEBEN CONTENER EN LOS GENERADORES OBRA LAS PLANTAS ARQUITECTÓNICAS E ISOMÉTRICOS, DEBIDAMENTE ACOTADOS LOS CUALES FORMARÁN PARTE DE LOS PLANOS AS-BUILT; LAS FOTOS DEBEN SER CLARAS Y A COLOR, MOSTRANDO EL CONCEPTO A PAGAR EN DONDE SE APRECIE EL PROCESO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO (INICIO, PROCESO Y FINAL) Y AL PERSONAL CON EL EQUIPO DE

TRABAJO Y SEGURIDAD. EN LAS OPERACIONES DE LAS ESTIMACIONES DEBERAN OCUPAR DOS DECIMALES TANTO EN VOLÚMENES COMO EN PRECIO, INCLUIDO EL PRESUPUESTO.

NOTA No. 05.- LA ENTREGA DE ESTIMACIONES ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA Y SE TENDRAN QUE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A COMO ESTE ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOTA No. 06.- SI EN ESTE CASO PROCEDIERA,LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ PRESENTAR LA ORDEN DE PEDIDO DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE AL INICIAR LOS TRABAJOS TODA VEZ QUE NO HABRA CONVENIOS DE AMPLIACION  EN PLAZO Y/O MONTO POR ENTREGA TARDIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.

NOTA No. 07.- LOS PLANOS AS-BUILT DEBEN GENERARSE SIMULTÁNEAMENTE CON LA ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES Y PRESENTARLOS PARA REVISION EN CADA UNA DE ELLAS ENTREGANDO EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

NOTA No. 08.- EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS DISCIPLINAS QUE INTERVENGAN EN LA OBRA, EN CASO DE INCUMPLIMINETO EL CONSEJO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE, TENIENDO LA OBLIGACIÓN LA CONTRATISTA DE NOMBRAR OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

NOTA No. 09.- LA EMPRESA DEBE CONTAR CON LOS RESIDENTES PROFESIONISTAS, RESPONSABLES Y ESPECIALISTAS EN LAS DISCIPLINAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS.

NOTA No. 10.- LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR LA ILUMINACIÓN SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DURANTE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

NOTA No. 11.- LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON LA CALIDAD REQUERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, DEBERÁN CORREGIRSE O SUSTITUIRSE A SATISFACCIÓN DEL CONSEJO, CON CARGO DIRECTO A LA EMPRESA.

NOTA No. 12.- LA EMPRESA DEBE CONTAR CON SUPERVISIÓN PERMANENTE EN HORARIO CONTINUO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y ATENDER CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE, ENTREGANDO EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL REPRESENTANTE DE LA DGIM.

NOTA No. 13.- LA EMPRESA SE OBLIGA A CONSULTAR CON EL SUPERVISOR DE EL CONSEJO  LOS CASOS DE DIVERGENCIA QUE SURJAN CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y A REGISTRARLAS EN EL LIBRO DE BITÁCORA, LA CUAL QUEDARÁ BAJO RESPONABILIDAD Y RESGUARDO DEL SUPERVISOR DEL CONSEJO.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LOS QUE EN ESTA REUNIÓN PARTICIPARON, FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD Y PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS 10:55 HRS., DEL DÍA 06 DE ABRIL DE 2016.

CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL

| DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS _______________________________ ING. ARQ. JORGE OCTAVIO MÉNDEZ FLORES SUBDIRECTOR DE CONCURSOS | DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS ______________________________ ANTONIO ROMÁN RAMÍREZ JEFE DE DEPARTAMENTO |
| --- | --- |
| DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO _______________________________ C. FERNANDO ROCHA LÓPEZ JEFE DE DEPARTAMENTO | DIRECCIÓN DE PROYECTOS ______________________________ ARQ. JOSÉ JUAN CALDERÓN VILLEGAS JEFE DE DEPARTAMENTO |

EMPRESAS PARTICIPANTES

1.- ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.    __________________________

2.- SAJA CONSTRUIR, DISEÑAR, CREAR, S.A. DE C.V. __________________________

3.- CONSTRUCCIONES CIVILES Y ELECTROMECÁNICAS

CREA, S.A. DE C.V                                                                _____________________________

4.- TECNOLOGÍA EN INMUEBLES, S.A. DE C.V.                __________________________

ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES PARA LA “ADAPTACIÓN DE ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS “C, D, E Y F” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA”

"En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados.”