Ciudad de México siendo las **12:00** horas, del día **30 de mayo de 2016,** se reúnen en la sala de juntas de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, cita en Carretera Picacho Ajusco No. 170, Colonia Jardines en la Montaña, Piso 7, ala “A”, Delegación Tlalpan, C.P. 14210, los siguientes funcionarios públicos, el **Ing. Arq. Jorge Octavio Méndez Flores** en representación de la Dirección de Presupuestos y Concursos, el **Arq. Marcos Gervacio Jimenez** en representación de la Dirección de Obras, el **Arq. Jaime Garcia Clavel** en representación de la Dirección de Proyectos dependientes de la Dirección General de Inmuebles y Mantenimiento, y el **Ing. Salvador Corona Tovar** en representación de la Contraloría del Poder Judicial de la Federación, así como los representantes de los participantes que hubieren asistido, con el fin de proceder y llevar a cabo la presente Acta Circunstanciada, relativa a la Junta de Aclaraciones que se lleva a cabo referente al concurso de Licitación Pública Nacional a precio alzado y tiempo determinadonúmero **CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016**, para los trabajos referentes al **"Proyecto Integral para la Construccion del Edificio Sede del Poder Judicial de la Federacion en Apizaco, Tlaxcala"** a ejecutarse en el inmueble propio ubicado en el Predio Rustico, en Santa Anita Huiloac, Municipio de Apizaco, Estado de Tlaxcala

A dicho procedimiento se inscribieron las siguientes empresas:

1.-. INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

2.- CORPORACIÓN CONSTRUCTORA G.C., S.A. DE C.V.

3.- 3T-INNOVA, S.A. DE C.V.

4.- GRUPO CONSTRUCTOR ASOCIADOS DIAZ & VILLALON S.A DE C.V.

5.- KAPRA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

6.- GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.

7.- ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.

8.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARLU S.A. DE C.V.

9.- CONSTRUCTORA Y PROMOTORA SATÉLITE, S.A. DE C.V.

10.- ARQUIDISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

11.- ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.

12.- ADVANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.

13.- CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

14.- BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.

15.- INGENIERÍA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

16.- GRUPO DE INGENIERÍA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V.

17.- PQ SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

18.- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.

19.- INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

20.- EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO S.A. DE C.V.

21.- INMOBILIARIA SYLVIA MARION S.A. DE C.V.

22.- INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.

23.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALHEMOS, S.A. DE C.V.

24.- GRUPO IURANCHA, S.A. DE C.V.

25.- CONSTRUCTORA FERSANCH, S.A. DE C.V.

26.- CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.

27.- GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA, S.A. DE C.V.

28.- INNOVACIONES TÉCNICAS EN CIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

29.- REINCORPORACIÓN DE AGUAS RESIDUALES WATER, S.A. DE C.V.

30.- GRUPO SERVICON, S.A. DE C.V.

31.- CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EN MOVIMIENTO S.A.P.I. DE C.V.

32.- CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

33.- GRUPO INGENIEROS CIVILES Y ARRENDADORES DE MAQUINARIA S.A. DE C.V.

34.- MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

35.- FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

36.- ADESA APOYO PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.

37.- EXCAVACIONES DEL OVIACHIC, S.A. DE C.V.

38.- CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.

39.- DESARROLLO E INGENIERIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

40.- AGREGADOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.

41.- ABCD ARQUITECTURA, S.A. de C. V.

42.- HYCSA EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A.P.I. DE C.V.

43.- PROYECTO, CONSTRUCCIÓN Y SUPERVISIÓN PALLAS, S.A. DE C.V.

44.- ELEMET CONSTRUCCIONES S. DE R.L. DE C.V.

45.- ARGOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

46.- FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

47.- HIDALSIN CONSTRUCCIONES S.A. DE C.V.

48.- CONSTRUCCIÓN CAPACITACIÓN PROYECTOS Y VIVIENDA S.A. DE C.V.

49.- SARREAL, S.A. DE C.V.

50.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

51.- CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

52.- INMOBILIARIA Y RANCHO SIERRA, S.A. DE C.V.

53.- OPERADORA MERSI, S.A. DE C.V.

54.- GRUPO CONSTRUCTOR ICSI, S.A. DE C.V.

55.- UNION DE INGENIERIA Y CONSULTORIA 2000, S.A. DE C.V.

56.- INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V.

57.- EPCCOR, S.A. DE C.V.

58.- ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.

59.- IMPULSORA DE DESARROLLO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

60.- BIENES OBRAS SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

61.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE, S.A. DE C.V.

62.- GRUPO ALMEM, S.A. DE C.V.

63.- GRUPO CASGO, S.A. DE C.V.

64.- DICA INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

65.- ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V.

En la visita de obra de carácter **obligatorio** se presentaron 53 (cincuenta y tres) licitantes**,** siendo los siguientes:

1.-. INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.

2.- CORPORACIÓN CONSTRUCTORA G.C., S.A. DE C.V.

3.- 3T-INNOVA, S.A. DE C.V.

4.- KAPRA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.

5.- GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.

6.- ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.

7.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARLU S.A. DE C.V.

8.- ARQUIDISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.

9.- ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.

10.- ADVANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.

11.- CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

12.- BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.

13.- INGENIERÍA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.

14.- GRUPO DE INGENIERÍA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V.

15.- PQ SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.

16.- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.

17.- INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.

18.- EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO S.A. DE C.V.

19.- INMOBILIARIA SYLVIA MARION S.A. DE C.V.

20.- INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.

21.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALHEMOS, S.A. DE C.V.

22.- CONSTRUCTORA FERSANCH, S.A. DE C.V.

23.- CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.

24.- GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA, S.A. DE C.V.

25.- INNOVACIONES TÉCNICAS EN CIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.

26.- REINCORPORACIÓN DE AGUAS RESIDUALES WATER, S.A. DE C.V.

27.- GRUPO SERVICON, S.A. DE C.V.

28.- CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EN MOVIMIENTO S.A.P.I. DE C.V.

29.- CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.

30.- MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.

31.- FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

32.- ADESA APOYO PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.

33.- EXCAVACIONES DEL OVIACHIC, S.A. DE C.V.

34.- CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.

35.- DESARROLLO E INGENIERIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.

36.- AGREGADOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.

37.- ABCD ARQUITECTURA, S.A. de C. V.

38.- HYCSA EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A.P.I. DE C.V.

39.- ARGOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.

40.- FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.

41.- CONSTRUCCIÓN CAPACITACIÓN PROYECTOS Y VIVIENDA S.A. DE C.V.

42.- SARREAL, S.A. DE C.V.

43.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.

44.- CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.

45.- INMOBILIARIA Y RANCHO SIERRA, S.A. DE C.V.

46.- OPERADORA MERSI, S.A. DE C.V.

47.- INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V.

48.- EPCCOR, S.A. DE C.V.

49.- ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.

50.- BIENES OBRAS SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.

51.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE, S.A. DE C.V.

52.- GRUPO ALMEM, S.A. DE C.V.

53.- ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V.

A continuación se presentan las empresas que enviaron preguntas vía correo electrónico, las cuales serán respondidas por los representantes de la Dirección de Proyectos, la Dirección de Obras y la Dirección de Presupuestos y Concursos.

**1.- ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.**

**2.- CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.**

**3.- INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.**

**4.- OPERADORA MERSI S.A. DE C.V.**

**5.- AGREGADOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.**

**6.- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A DE C.V.**

**7.- CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.**

**8.- INMOBILIARIA SYLVIA MARION, S.A. DE C.V.**

**9.- INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.**

**10.- BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.**

**11.- GRUPO SERVICON, S.A. DE C.V.**

**12.- EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO S.A. DE C.V. A. EN P.**

**13.- CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.**

**14.- EPCCOR S.A. de C.V.**

**15.- INGENIERÍA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.**

**16.- HYCSA EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A.P.I. DE C.V.**

**17.- ARQUIDISEÑO INTEGRAL, S. A. DE C. V.**

**18.- INNOVACIONES TÉCNICAS EN CIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.**

EN ESTE ACTO LAS SIGUIENTES EMPRESAS PRESENTAN PREGUNTAS EN FORMA ESCRITA:

**1.- SARREAL, S.A. DE C.V.**

**2.- REINCORPORACIÓN DE AGUAS RESIDUALES WÁTER, S.A. DE C.V.**

**3.- MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.**

**4.- CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.**

**5.- INMOBILIARIA RANCHO SIERRA, S.A. DE C.V.**

**6.- ADVANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.**

**7.- EPCCOR, S.A. DE C.V.**

**8.- INGENIERIA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.**

**9.- CORPORACION CONSTRUCTORA G.C., S.A. DE C.V.**

**NOTAS ACLARATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS**

NOTA No. 01.- SE MODIFICA EL PRIMER PÁRRAFO DEL NUMERAL 7.5.9 DE LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO”, QUEDANDO DE LA SIGUIENTE FORMA:

Dice: 7.5.9 **Acreditación de la adecuada inversión del anticipo**- En caso de ….

Debe decir 7.5.9 **E-9** **Acreditación de la adecuada inversión del anticipo**- En caso de ….

NOTA No. 02.- EN LAS “BASES DEL PROCEDIMIENTO” SE AGREGA AL FINAL DEL NUMERAL 8.4 ANÁLISIS Y EVALUACIÓN DE LA PROPUESTA ECONÓMICA (Sobre número 3), LO SIGUIENTE:**E-9 Acreditación de la adecuada inversión del anticipo.-** En caso de haberse autorizado la entrega de un anticipo se evaluará que se analice conforme a lo indicado en el numeral 7.5.9 de estas bases.

NOTA No. 03.- NO APLICA PARA EL PRESENTE PROCEDIMIENTO, EL ARCHIVO EN AMBIENTE WORD SEÑALADO COMO ***07 INSTRUCTIVO LLENADO GENERAL***, DE LA CARPETA TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO QUE SE UBICA EN LA DIRECCIÓN ELECTRÓNICA SEÑALADA EN EL NUMERAL 5 (Obtención de las “Bases del Procedimiento”) DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO.

NOTA No. 04.- EN LA ELABORACIÓN DE LA PROPUESTA SE DEBE TOMAR EN CUENTA, ENTRE OTROS ASPECTOS, LAS CONDICIONES DEL SITIO, LAS INDICACIONES SEÑALADAS POR EL “CONSEJO” A TRAVÉS DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES, POR LO QUE SU INOBSERVANCIA NO PODRÁ SER MOTIVO DE RECLAMACIÓN POSTERIOR, Y EN EL CASO DE LAS JUNTAS DE ACLARACIONES SU INOBSERVANCIA SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA.

NOTA No. 05.- EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN GENERAL DE LOS TRABAJOS QUE ENTREGARÁN LAS EMPRESAS PARTICIPANTES EN SU PROPUESTA, SERÁ EL ENTREGADO POR EL “CONSEJO”, DENOMINADO “PROGRAMA” Y POR NINGÚN CASO PODRÁ SER MODIFICADO POR CUENTA PROPIA DEL PARTICIPANTE.

NOTA No. 06 SE HACE LA ACLARACIÓN QUE LA EMPRESA ADJUDICADA DEBERA INICIAR LA OBRA EN LA FECHA PACTADA EN LA ORDEN DE INICIO DEL PROCEDIMIENTO.

NOTA No. 07.- SE ACLARA CON RELACIÓN A LAS BASES DE ESTE PROCEDIMIENTO EN SU PUNTO 7.4.18 REGISTROS ANTE EL INFONAVIT Y EL IMSS DONDE SE SOLICITA COPIA DEL REGISTRO DE INSCRIPCIÓN DEL PARTICIPANTE ANTE ESOS INSTITUTOS, EN VIRTUD DEL CONVENIO DE UNIFICACIÓN ENTRE AMBOS ORGANOS DESCONCENTRADOS, LOS PROCESOS DE INSCRIPCIÓN LLEVADOS A CABO ANTE EL IMSS TIENEN LOS MISMOS EFECTOS LEGALES ANTE EL INFONAVIT. POR LO QUE SERÍA SUFICIENTE PRESENTAR LA INSCRIPCIÓN ANTE EL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

NOTA No. 08.- A FIN DE QUE LOS PARTICIPANTES SE ENCUENTREN EN POSIBILIDAD DE PRESENTAR DEBIDAMENTE SUS PROPUESTAS, SE EXHORTA A LAS EMPRESAS A QUE SE INFORMEN DEL CONTENIDO DE LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, ALCANCES Y DEMÁS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LAS BASES.

**NOTAS ACLARATORIAS DE LA DIRECCIÓN DE OBRAS**

NOTA No. 01.- LA EMPRESA GANADORA DEBERA ENTREGAR A LA SUPERVISION DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SEGURO CONTRA DAÑOS AL INICIO DE LA OBRA, EN EL MOMENTO DEL ACTO DE ENTREGA-RECEPCION DE LA POSESION (ENTREGA DE AREAS), ASI TAMBIEN DEBERA ENTREGAR EL REGISTRO DE OBRA ANTE EL IMSS Y LA BAJA AL TÉRMINO.

CABE SEÑALAR QUE DE NO ENTREGAR EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL NO PROCEDERAN PARA PAGO LAS ESTIMACIONES.

EL SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DEBERA CUBRIR EL PERIODO DE EJECUCION DE LA OBRA, ASI COMO 60 DÍAS MAS PARA CON EL FIN DE CUBRIR EL PROCESO DE FINIQUITO DE CONTRATO EN EL ENTENDIDO DE QUE SI EL CIERRE DE LA OBRA SE ALARGA DEBERA ESTAR VIGENTE.

NOTA No. 02.- LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ DE OBSERVAR LAS MEDIDAS DE ORDEN, SEGURIDAD E HIGIENE QUE ESTABLEZCA LA SUPERVISIÓN Y LA ADMINISTRACIÓN DEL INMUEBLE INDEPENDIENTEMENTE DE LAS SEÑALADAS EN LAS BASES DEL PROCEDIMIENTO, COMO PARTE FUNDAMENTAL DE LO ANTERIOR DEBERA CONTAR CON UN BOTIQUIN DE PRIMEROS AUXILIOS DENTRO DE LA OBRA.

NOTA No. 03.- TODO EL PERSONAL DE LA CONTRATISTA ASIGNADA DEBERÁ PORTAR IDENTIFICACIÓN DEL IFE Y PORTAR GAFETE Y PLAYERA O CAMISOLA DISTINTIVA DE LA EMPRESA; ADEMÁS DEBE DE CONTAR CON EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD NECESARIO ACORDE CON LOS TRABAJOS A REALIZAR, POR LO QUE EN CASO DE NO CUMPLIR ESTOS REQUISITOS NO SE LE PERMITIRÁ EL ACCESO AL INMUEBLE.

NOTA No. 04.- LAS ESTIMACIONES DEBEN CONTENER EN LOS GENERADORES DE OBRA LAS PLANTAS ARQUITECTÓNICAS E ISOMÉTRICOS, DEBIDAMENTE ACOTADOS LOS CUALES FORMARÁN PARTE DE LOS PLANOS AS-BUILT; LAS FOTOS DEBEN SER CLARAS Y A COLOR, MOSTRANDO EL CONCEPTO A PAGAR EN DONDE SE APRECIE EL PROCESO DE LA EJECUCION DEL CONCEPTO (INICIO, PROCESO Y FINAL) Y AL PERSONAL CON EL EQUIPO DE TRABAJO Y SEGURIDAD. EN LAS OPERACIONES DE LAS ESTIMACIONES DEBERAN OCUPAR DOS DECIMALES TANTO EN VOLÚMENES COMO EN PRECIO, ADEMAS DE SER LEGIBLES, INCLUIDO EL PRESUPUESTO.

NOTA No. 05.- LA CONTRATISTA DEBERÁ REALIZAR: LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DE CÉDULAS ANALÍTICAS (CONCENTRADO DE ESTIMACIONES PAGADAS) POR CONCEPTO Y PRESENTARLAS ACTUALIZADAS EN CADA ENTREGA DE ESTIMACION.

NOTA No. 06.- LA ENTREGA DE ESTIMACIONES ES RESPONSABILIDAD EXCLUSIVA DE LA EMPRESA Y SE TENDRAN QUE ENTREGAR EN TIEMPO Y FORMA DE ACUERDO A COMO ESTE ESTIPULADO EN EL CONTRATO.

NOTA No. 07.- LA EMPRESA GANADORA DEBERÁ PRESENTAR LA ORDEN DE PEDIDO DE LOS EQUIPOS DE INSTALACION PERMANENTE AL INICIAR LOS TRABAJOS TODA VEZ QUE NO HABRA CONVENIOS DE AMPLIACION EN PLAZO Y/O MONTO POR ENTREGA TARDIA DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS.

NOTA No. 08.- LOS PLANOS AS-BUILT DEBEN GENERARSE SIMULTÁNEAMENTE CON LA ENTREGA DE LAS ESTIMACIONES Y PRESENTARLOS PARA REVISION EN CADA UNA DE ELLAS ENTREGANDO EL ARCHIVO CORRESPONDIENTE.

NOTA No. 09.- EL SUPERINTENDENTE DE CONSTRUCCIÓN SERÁ RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN, DESARROLLO Y COORDINACIÓN DE TODAS LAS DISCIPLINAS QUE INTERVENGAN EN LA OBRA, EN CASO DE INCUMPLIMINETO EL CONSEJO SE RESERVA EL DERECHO DE SOLICITAR EN CUALQUIER MOMENTO LA SUSTITUCIÓN DEL SUPERINTENDENTE, TENIENDO LA OBLIGACIÓN LA CONTRATISTA DE NOMBRAR OTRO QUE REÚNA LOS REQUISITOS EXIGIDOS.

NOTA No. 10.- LA EMPRESA DEBE CONTAR CON LOS RESIDENTES PROFESIONISTAS, RESPONSABLES Y ESPECIALISTAS EN LAS DISCIPLINAS PARA GARANTIZAR LA CORRECTA EJECUCIÓN DE CADA UNO DE LOS TRABAJOS.

NOTA No. 11.- LA EMPRESA DEBE CONSIDERAR LA ILUMINACIÓN SUFICIENTE PARA LLEVAR A CABO LOS TRABAJOS DURANTE LAS JORNADAS DE TRABAJO.

NOTA No. 12.- LOS TRABAJOS QUE NO CUMPLAN CON LA CALIDAD REQUERIDA POR EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, DEBERÁN CORREGIRSE O SUSTITUIRSE A SATISFACCIÓN DEL CONSEJO, CON CARGO DIRECTO A LA EMPRESA.

NOTA No. 13.- LA EMPRESA DEBE CONTAR CON SUPERVISIÓN PERMANENTE EN HORARIO CONTINUO CON LA CAPACIDAD SUFICIENTE, PARA GARANTIZAR LA CALIDAD DE LA OBRA Y ATENDER CUALQUIER EVENTUALIDAD QUE SE PRESENTE, ENTREGANDO EL REPORTE CORRESPONDIENTE AL REPRESENTANTE DE LA DGIM.

NOTA No. 14.- LA EMPRESA SE OBLIGA A CONSULTAR CON EL SUPERVISOR DE EL CONSEJO LOS CASOS DE DIVERGENCIA QUE SURJAN CON MOTIVO DE LAS OBLIGACIONES DERIVADAS DEL PRESENTE CONTRATO Y A REGISTRARLAS EN EL LIBRO DE BITÁCORA, LA CUAL QUEDARÁ BAJO RESPONSABILIDAD Y RESGUARDO DEL SUPERVISOR DEL CONSEJO.

NO HABIENDO MÁS ASUNTOS QUE TRATAR, LOS QUE EN ESTA REUNIÓN PARTICIPARON, FIRMAN AL CALCE Y AL MARGEN DE CONFORMIDAD Y PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR, SIENDO LAS 13:10 HRS., DEL DÍA 30 DE MAYO DE 2016.

**CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL**

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECCIÓN DE PROYECTOS**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ARQ. MIGUEL ANGEL BERRUECO RODRIGUEZ** | **DIRECCIÓN DE OBRAS**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ARQ. MARCOS GERVACIO JIMENEZ** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. ARQ. JORGE OCTAVIO MENDEZ FLORES** | **CONTRALORIA DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **ING. SALVADOR CORONA TOVAR** |

|  |  |
| --- | --- |
| **DIRECCIÓN DE PRESUPUESTOS Y CONCURSOS**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**  **LIC. JOSE ALEJANDRO MC NAUGHT SALGERO** |  |

**EMPRESAS PARTICIPANTES**

|  |  |
| --- | --- |
| **1.-. INGENIEROS CIVILES ASOCIADOS, S.A. DE C.V.** |  |
| **2.- CORPORACIÓN CONSTRUCTORA G.C., S.A. DE C.V.** |  |
| **3.- 3T-INNOVA, S.A. DE C.V.** |  |
| **4.- KAPRA EDIFICACIONES S.A. DE C.V.** |  |
| **5.- GRUPO AKARCI, S.A. DE C.V.** |  |
| **6.- ALFA PROVEEDORES Y CONTRATISTAS, S.A. DE C.V.** |  |
| **7.- PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES MARLU S.A. DE C.V.** |  |
| **8.- ARQUIDISEÑO INTEGRAL, S.A. DE C.V.** |  |
| **9.- ACCIONES GRUPO DE ORO, S.A. DE C.V.** |  |
| **10.- ADVANCE BUILDERS, S.A. DE C.V.** |  |
| **11.- CALZADA CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** |  |
| **12.- BUFETE DE CONSTRUCCIONES DELTA, S.A. DE C.V.** |  |
| **13.- INGENIERÍA Y CONTROL DE PROYECTOS, S.A. DE C.V.** |  |
| **14.- GRUPO DE INGENIERÍA CIVIL AVANZADA, S.A. DE C.V.** |  |
| **15.- PQ SERVICIOS E INFRAESTRUCTURA, S.A. DE C.V.** |  |
| **16.- CONSTRUCTORA INDUSTRIAL DE MONCLOVA, S.A. DE C.V.** |  |
| **17.- INTEGRADORES DE TECNOLOGÍA, S.A. DE C.V.** |  |
| **18.- EXPLORACIONES MINERAS DEL DESIERTO S.A. DE C.V.** |  |
| **19.- INMOBILIARIA SYLVIA MARION S.A. DE C.V.** |  |
| **20.- INGENIERÍA PARA EL DESARROLLO S. DE R.L. DE C.V.** |  |
| **21.- INMOBILIARIA Y CONSTRUCTORA ALHEMOS, S.A. DE C.V.** |  |
| **22.- CONSTRUCTORA FERSANCH, S.A. DE C.V.** |  |
| **23.- CONSTRUCTORA JONAP, S.A. DE C.V.** |  |
| **24.- GRUPO CONSTRUCTOR BUVECSA, S.A. DE C.V.** |  |
| **25.- INNOVACIONES TÉCNICAS EN CIMENTACIÓN, S.A. DE C.V.** |  |
| **26.- REINCORPORACIÓN DE AGUAS RESIDUALES WATER, S.A. DE C.V.** |  |
| **27- GRUPO SERVICON, S.A. DE C.V.** |  |
| **28.- CONSORCIO DE INFRAESTRUCTURA EN MOVIMIENTO S.A.P.I. DE C.V.** |  |
| **29.- CORPOMARA CONSTRUCTORES, S.A. DE C.V.** |  |
| **30.- MC SUMINISTROS, S.A. DE C.V.** |  |
| **31.- FUTURA JL CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** |  |
| **32.- ADESA APOYO PARA EL DESARROLLO, S.A. DE C.V.** |  |
| **33.- EXCAVACIONES DEL OVIACHIC, S.A. DE C.V.** |  |
| **34.- CONSORCIO DE INGENIEROS CONSTRUCTORES Y CONSULTORES, S.A. DE C.V.** |  |
| **35.- DESARROLLO E INGENIERIA DE MEXICO, S.A. DE C.V.** |  |
| **36.- AGREGADOS Y MAQUINARIA DEL CARIBE, S.A. DE C.V.** |  |
| **37.- ABCD ARQUITECTURA, S.A. de C. V.** |  |
| **38.- HYCSA EDIFICACIONES Y PROYECTOS, S.A.P.I. DE C.V.** |  |
| **39.- ARGOZ CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.** |  |
| **40.- FUERZA DE APOYO CONSTRUCTIVA DE OCCIDENTE S.A. DE C.V.** |  |
| **41.- CONSTRUCCIÓN CAPACITACIÓN PROYECTOS Y VIVIENDA S.A. DE C.V.** |  |
| **42.- SARREAL, S.A. DE C.V.** |  |
| **43.- EQUIPAMIENTO Y CONSULTORÍA INTEGRAL, S.A. DE C.V.** |  |
| **44.- CORPORATIVO CONSTRUCTOR MEXIQUENSE, S.A. DE C.V.** |  |
| **45.- INMOBILIARIA Y RANCHO SIERRA, S.A. DE C.V.** |  |
| **46.- OPERADORA MERSI, S.A. DE C.V.** |  |
| **47.- INVECTURE GROUP, S.A. DE C.V.** |  |
| **48.- EPCCOR, S.A. DE C.V.** |  |
| **49.- ASFALTOS Y TERRACERIAS DE RIOVERDE, S.A. DE C.V.** |  |
| **50.- BIENES OBRAS SISTEMAS Y SERVICIOS S.A. DE C.V.** |  |
| **51.- INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES GABE, S.A. DE C.V.** |  |
| **52.- GRUPO ALMEM, S.A. DE C.V.** |  |
| **53.- ADMINISTRADORA DE INMUEBLES Y FINCAS, S.A. DE C.V.** |  |

ESTA FOJA PERTENECE A LA PARTE FINAL DEL ACTA CIRCUNSTANCIADA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DERIVADA DE LA LICITACION PUBLICA NACIONAL A PRECIO ALZADO Y TIEMPO DETERMINADO NUMERO CJF/SEA/DGIM/LP/04/2016, PARA LOS TRABAJOS REFERENTES AL **"PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCION DEL EDIFICIO SEDE DEL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACION EN APIZACO, TLAXCALA" A EJECUTARSE EN EL INMUEBLE PROPIO UBICADO** EN EL PREDIO RUSTICO, EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE TLAXCALA.

"En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados.”