ACTA   FINIQUITO

EN LA CIUDAD DE MÉXICO, SIENDO LAS 12:00 HORAS DEL DÍA 15 DEL MES DE MAYO DE DOS MIL DIECISIETE, EN EL INMUEBLE UBICADO EN CARRETERA PICACHO-AJUSCO NO.170, OCTAVO PISO, COLONIA JARDINES EN LA MONTAÑA, C.P. 14210, DELEGACIÓN TLALPAN, CIUDAD DE MÉXICO, SE REÚNEN CON EL OBJETO DE LEVANTAR LA PRESENTE ACTA: LICENCIADO MIGUEL FRANCISCO GONZALEZ CANUDAS EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, EL INGENIERO JORGE FLORES MÉNDEZ EN SU CARÁCTER DE DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO, EL INGENIERO ANDRÉS NOÉ REYNOSO GÓMEZ, COMO DIRECTOR DE MANTENIMIENTO, EL ARQUITECTO FAUSTO IVÁN VILLANUEVA BUSTOS, COMO SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO; ASÍ COMO EL INGENIERO JESÚS RUBÉN CASTILLO VARELA, JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, EL ING. JORGE ÁLVAREZ CHÁVEZ, REPRESENTANTE LEGAL Y ****************************************SUPERINTENDENTE DE LA CONTRATISTA ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

EL OBJETO DE LA PRESENTE ACTA ADMINISTRATIVA ES HACER CONSTAR EL CIERRE ADMINISTRATIVO O FINIQUITO DEL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA SOBRE LA BASE DE PRECIOS UNITARIOS Y TIEMPO DETERMINADO NÚMERO CJF-08/ITC/RCMDT/2016, CUYO OBJETO FUE LA REALIZACIÓN DE LA OBRA “ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS “C, D, E Y F” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA” EN EL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, ESTADO DE  TLAXCALA, CELEBRADO ENTRE EL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL Y LA CONTRATISTA MENCIONADA. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LA SUSCRIPCIÓN QUE DE ESTA ACTA FINIQUITO HACE EL MTRO. MIGUEL FRANCISCO GONZALEZ CANUDAS, EN SU CARÁCTER DE SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN, SE EFECTÚA CON SUSTENTO EN LO DISPUESTO POR LOS ARTICULOS 264, FRACCIÓN I EN RELACIÓN CON EL 397, PÁRRAFO TERCERO DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL QUE ESTABLECE LAS DISPOCIONES EN MATERIA DE ACTIVIDAD ADMINISTRATIVA DEL PROPIO CONSEJO Y EN RAZÓN QUE EL CONTRATO QUE SE DICTAMINE FUE SUSCRITO POR QUIEN EN SU MOMENTO ERA TITULAR DE LA SECRETARIA EJECUTIVA DE ADMINISTRACIÓN--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

COMO ANTECEDENTE RELEVANTE, SE HACE CONSTAR QUE EL 29 DE AGOSTO DE 2016, SE REALIZÓ EL ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN DE LA OBRA Y CON OFICIO CPJF-DGA-DAO-451/2017, LA DIRECCIÓN GENERAL DE AUDITORÍA DICTAMINO FAVORABLE PARA CONNTINUAR CON EL TRÁMITE DEL FINIQUITO,  POR LO QUE DE CONFORMIDAD CON LA CLÁUSULA DÉCIMA SEGUNDA DEL CONTRATO, SE PROCEDIÓ A ELABORAR CONJUNTAMENTE POR LAS PARTES, EL FINIQUITO CORRESPONDIENTE, DETERMINANDO QUE NO EXISTE SALDO POR PAGAR A LA CONTRATISTA POR LO QUE SE DAN POR EXTINGUIDOS LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES ORIGINADOS POR ESTE CONTRATO, EN LOS TÉRMINOS DE LA PRESENTE ACTA.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

| No. DE CONTRATO: | CJF-08/ITC/RCMDT/2016 |
| --- | --- |
| OBRA: | ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS “C, D, E Y F” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA. |
| UBICACIÓN: | EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA. |
| IMPORTE DEL CONTRATO: | $2, 651,607.25 (DOS MILLONES SEISCIENTOS CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS SIETE PESOS 25/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO |
| IMPORTE DE CONVENIO | $348,392.75 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 75/100 M.N.) I.V.A. INCLUIDO |
| MONTO TOTAL CONTRATADO | $3, 000,000.00 (TRES MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) |
| PLAZO: | 90 DÍAS NATURALES |
| CONTRATISTA: | ALTO NIVEL EN CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V. |
| R.F.C. DEL CONTRATISTA: | ANC991216ED0 |
| No. AUTORIZACIÓN PRESUPUESTAL: | 5402/9041/351-01 |
| FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO: | 31 DE MAYO DE 2016 |
| INICIO PROGRAMADO SEGÚN CONTRATO: | 1 DE JUNIO DE 2016 |
| FECHA DE TERMINACIÓN SEGÚN CONTRATO: | 29 DE AGOSTO DE 2016 |
| FECHA ENTREGA ANTICIPO: | 4 DE JULIO DE 2016 |
| INICIO REAL: | 1 DE JUNIO DE 2016 |
| TERMINACIÓN REAL: | 29 DE AGOSTO DE 2016 |

CONVENIOS AL CONTRATO

| CONVENIO MODIFICATORIO | FECHA DE FIRMA | OBJETO DEL CONVENIO | PLAZO O MONTO AUTORIZADO |
| --- | --- | --- | --- |
| CJF-08/ITC/RCMDT/2016 | 18 DE NOVIEMBRE DE 2016 | MONTO | $348,392.75 |

GARANTÍAS

| TIPO DE FIANZA | NÚMERO DE PÓLIZA | IMPORTE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| CUMPLIMIENTO | 1707087-0000 | $ 228,586.83 | 02/06/2016 |
| ANTICIPO | 1712900-0000 | $ 928,062.53 | 02/06/2016 |
| VICIOS OCULTOS | 1768275-0000 | $ 300,000.00 | 23/11/2016 |

SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL

| TIPO DE FIANZA | NÚMERO DE PÓLIZA | IMPORTE | FECHA DE ENTREGA |
| --- | --- | --- | --- |
| RESPONSABILIDAD CIVIL | 000/301/136895 | $ 265,161.00 | 07/06/2016 |

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

| CONCEPTOS | MONTOS CON IVA INCLUIDO |
| --- | --- |
| MONTO DEL CONTRATO | $ 2,651,607.25 |
| MONTO DEL CONVENIO | $ 348,392.75 |
| MONTO TOTAL CONTRATADO | $ 3,000,000.00 |
| ESTIMACIONES DE OBRA NORMAL (1N, 2N, 3N FINIQUITO)) | $ 1,785,563.61 |
| ESTIMACIONES DE OBRA EXCEDENTE (1A) | $ 12,038.85 |
| ESTIMACIONES DE OBRA EXTRAORDINARIA (1B - 2B) | $ 952,034.15 |
| COSTO TOTAL DE LA OBRA | $ 2,749,636.61 |
| ANTICIPO OTORGADO | $ 928,062.53 |
| MONTO NETO PAGADO EN ESTIMACIONES Y FINIQUITO | $ 2,749,636.61 |
| SALDO DEL CONTRATO A CANCELAR | $ 250,363.39 |
| TRABAJOS NO EJECUTADOS | $ 833,473.99 |

NOTA: EL PRESUPUESTO DE LOS PRECIOS EXTRAORDINARIOS AUTORIZADOS FUE POR UN IMPORTE DE $  $955,328.84 C/IVA, SIN EMBARGO, DERIVADO DE LA REVISIÓN Y CONCILIACIÓN DE LA PROPUESTA DE FINIQUITO, SE DETERMINÓ QUE SOLO PROCEDÍA PARA PAGO UN IMPORTE DE $952,034.15 C/IVA, LOS CUALES ESTÁN CONFORMADAS EN LAS ESTIMACIONES 1B Y 2B.

DESCRIPCIÓN DE LAS ESTIMACIONES PAGADAS

| NÚM. DE ESTIMACIÓN | PERIODO DE EJECUCIÓN | IMPORTE TOTAL ESTIMADO |  |  | AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO | FECHA DE PAGO |  | COMPROBANTE DE TRANFERENCIA ELECTRÓNICA |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | SIN IVA CON IVA |  |  |  |  |  |  |
| ANTICIPO |  | $800,053.91 |  | $928,062.53 | - | 4 de julio de 2016 |  | 0063638 |  |
| Estimación 1 Normal | 01 al 30 de junio de 2016 | $874,686.59 |  | $1’014,636.44 | $355,122.76 | 3 de agosto de 2016 |  | 0072221 |  |
| Estimación 2 Normal | 01 al 31 de julio de 2016 | $629,094.74 |  | $729,749.90* | $572,939.76 | 13 de octubre de 2016 |  | 0100737 |  |
| Estimación 1B Extraordinaria | 01 al 29 de agosto de 2016 | $744,549.87 |  | $863,677.85 | - | 13 de octubre de 2016 |  | 0100737 |  |
| Estimación 2 B Extraordinaria | 01 al 29 de agosto de 2016 | $76,169.22 |  | $88,356.30 | - | 19 de diciembre de 2016 |  | 0136067 |  |
| Estimación 1 A Excedente | 01 al 29 de agosto de 2016 | $10,378.32 |  | $12,038.85 | - | 19 de diciembre de 2016 |  | 0136067 |  |
| Estimación 3 Normal Finiquito | 01 al 29 de agosto de 2016 | $35,497.64 |  | $41,177.27 | $0.01 | 3 de abril de 2017 |  | 0033453 |  |
| TOTAL |  | $2,370,376.38 $2,749,635.70 |  | $2,749,636.61 | $928,062.53 |  |  |  |  |

*NOTA: SE HACE MECIÓN QUE POR REDONDEO LA ESTIMACIÓN 2 NORMAL PRESENTA DIFERENCIA DE $0.01 PESOS, QUE RESULTA DE LA DIFERENCIA DEL IMPORTE ESTIMADO MENOS LA AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO.

ANEXOS

- CONTRATO DE OBRA

- ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN

- CONVENIO FIRMADO

- GARANTÍAS Y SUS DICTÁMENES

- SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL Y SU DICTÁMEN

- DICTÁMEN DE CONTRALORÍA

- OFICIO SEA/DGIM/DM/314/2017 DE AVISO A LA CONTRATISTA DE LA REUNIÓN PARA LA FIRMA DEL ACTA FINIQUITO.

- RELACIÓN DE OBRA EXTRAORDINARIA

- RELACIÓN DE TRABAJOS NO EJECUTADOS

- RELACIÓN DE TRABAJOS EXCEDENTES

CONFORME A LO ANTES EXPUESTO, EL PODER JUDICIAL DE LA FEDERACIÓN A TRAVÉS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, HA CUMPLIDO CON TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES A SU CARGO DERIVADAS DE ESTE CONTRATO, POR LO QUE LA CONTRATISTA EXTIENDE EL MÁS AMPLIO FINIQUITO QUE EN DERECHO PROCEDA, PUES MANIFIESTA QUE NO SE LE ADEUDA CANTIDAD ALGUNA POR DICHO CONTRATO Y QUE NO SE RESERVA DERECHO O ACCIÓN ALGUNA QUE EJERCITAR POR VIRTUD DEL MISMO   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR OTRA PARTE, SE DEJAN A SALVO LOS DERECHOS DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL, PARA EJERCITAR LAS RECLAMACIONES O ACCIONES QUE SE DERIVEN DEL FINIQUITO, DE LA FIANZA QUE CORRESPONDE A LA CORRECTA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA, LA CALIDAD DE LOS MATERIALES Y MANO DE OBRA EMPLEAD; ASÍ COMO, PARA QUE LA CONTRATISTA RESPONDA POR OMISIONES, DAÑOS Y VICIOS OCULTOS QUE PUDIERAN SURGIR CON POSTERIORIDAD A LA RECEPCIÓN DE LA OBRA.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

POR LO TANTO, AMBAS PARTES ESTÁN DE ACUERDO EN SUSCRIBIR LA PRESENTE ACTA, PARA DAR POR CERRADO ADMINISTRATIVAMENTE EL CONTRATO CELEBRADO ENTRE ELLAS, AL NO EXISTIR ADEUDOS PENDIENTES, DEJANDO SUBSISTENTES ÚNICAMENTE AQUELLAS ACCIONES QUE SE MENCIONARON ANTERIORMENTE A FAVOR DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL. ------------------------

FUNDAMENTOS LEGALES Y NORMATIVOS, ARTÍPCULO 397 ÚLTIMO PÁRRAFO, 400, 401, 402 Y 403 DEL ACUERDO GENERAL DEL PLENO DE ESTE CONSEJO Y LA CLÁUSULA DÉCIMO TERCERA DEL CONTRATO CJF-08/ITC/RCMDT/2016. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

LEÍDA Y ENTENDIDA POR TODOS LOS QUE EN ESTA ACTA INTERVINIERON Y NO HABIENDO MÁS QUE ASENTAR, SE DA POR TERMINADA LA MISMA A LAS 13:00 HORAS DEL MISMO DÍA Y AÑO EN QUE SE ACTUA, LA CUAL ES FIRMADA POR CUADRUPLICADO AL MARGEN Y AL CALCE PARA CONSTANCIA.

| ELABORÓ _____________________________ ING. JESÚS RUBÉN CASTILLO VARELA JEFE DE DEPARTAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE MANTENIMIENTO | REVISÓ ______________________________ ARQ. FAUSTO IVAN VILLANUEVA BUSTOS SUBDIRECTOR DE MANTENIMIENTO |
| --- | --- |
| Vo. Bo. ___________________________ ING. ANDRÉS NOÉ REYNOSO GÓMEZ DIRECTOR DE MANTENIMIENTO |  |
| APROBÓ ____________________________________ ING. JORGE FLORES MÉNDEZ DIRECTOR GENERAL DE INMUEBLES Y MANTENIMIENTO | AUTORIZÓ ________________________________________ LIC. MIGUEL FRANCISCO GONZÁLEZ CANUDAS SECRETARIO EJECUTIVO DE ADMINISTRACIÓN. |
| EMPRESA ____________________________________ ING. JORGE ÁLVAREZ CHÁVEZ REPRESENTANTE LEGAL | EMPRESA ________________________________________ ************************************ SUPERINTENDENTE DE OBRA |

Esta foja forma parte del Acta Finiquito para llevar a cabo el cierre administrativo y finiquito del contrato de la obra a precios unitarios y tiempo determinado Núm. CJF-08/ITC/RCMDT/2016, cuyo objeto fue la  “ADAPTACIÓN DE LAS ÁREAS PARA LA HABILITACIÓN DE LOS REPOSITORIOS “C, D, E Y F” Y OBRAS COMPLEMENTARIAS EN EL CENTRO DE MANEJO DOCUMENTAL Y DIGITALIZACIÓN, APIZACO, TLAXCALA” EN EL INMUEBLE UBICADO EN SANTA ANITA HUILOAC, MUNICIPIO DE APIZACO, TLAXCALA”

"En término de lo previsto en los artículos 116 párrafo cuarto de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 16 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el numeral trigésimo octavo de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de versiones públicas; en esta versión pública se suprime toda aquella información considerada como legalmente confidencial, que encuadra en los ordenamientos mencionados.”