| DIRECCIÓN DE OBRAS |
| --- |
| INFORME DE ACTIVIDADES Y RESULTADOS |
| Titular del Área Solicitante | Ing. Arq. Néstor Gamaliel Ortega Juárez |
| Lugar y Fecha | Ciudad de México, a 1 de marzo de 2021 |
| Nombre del comisionado | Juan Carlos Gutiérrez Álvarez |
| Nombre del puesto | Jefe de Departamento |
| Folio SIAVI | 696/2021 |
| Destino de la comisión | Ciudad Victoria, Tamaulipas |
| Motivo de la comisión | Supervisión de los trabajos referentes al Contrato No. CJF/SEA/DGIM/LP/08/2019, relativo al “PROYECTO INTEGRAL PARA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE JUSTICIA PENAL FEDERAL EN CD. VICTORIA, TAMPS.”, ubicado en Libramiento Naciones Unidas S/N, entre Boulevard Praxedis Balboa y Carretera Ciudad Victoria-Soto La Marina, en Ciudad Victoria, Tamaulipas, asignado a la contratista Constructora el Cajón, S.A de C.V. en participación conjunta con Construcciones y Desazolves Beet, S.A. de C.V. |
| Período de la comisión | 24,25 y 26 de febrero de 2021 |
| Actividades realizadas | Supervisión de los trabajos de montaje de estructura, colocación de losacero, construcción de tanque de tormentas ubicado zona posterior del predio, verificación de relleno y compactación en edificio, revisión de armado y cimbrado de cisterna, verificación de trazos en áreas de obra exterior, revisión de desplante y trazo de filtro de acceso, tendido de tubería de captación de agua pluvial en áreas exteriores, trazo, nivelación y excavaciones en cimentación de velarias ubicadas en estacionamiento de servidores públicos, así como los trabajos localizados en obras exteriores. |
| Resultados obtenidos | Se verifica que los trabajos cumplan con lo solicitado en los términos de referencia, así como con el proyecto ejecutivo. |
| Contribuciones a la Institución | Se contribuye con el seguimiento de los trabajos de conformidad con la normativa vigente aplicable, cuidando los intereses del Consejo de la Judicatura Federal |
| Conclusiones | Continúa el seguimiento a los trabajos ejecutados por la contratista, verificando los procesos constructivos, así como los materiales utilizados, con la finalidad de que cumpla con los alcances solicitados en el contrato. |
| Firma del Comisionado | Arq. Juan Carlos Gutiérrez Álvarez |